Приложение № 8 к

протоколу № 1 от 24.03.2024 г.

Утверждено решением общего собрания

членов ТСН ТСЖ «Ильинский д.8»

План работ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2024 г.

|  | Виды работ | Сумма, ориентир млн. р. | Источник финансов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт (замена) мусоропровода в 4 подъездах | 3,4 | р/счет |
| 2 | Ремонт фасадных конструкций (балконы, м/п швы, нащельники, пром. альпинизм) | 4,5 | ФКР |
| 3 | Ремонт кровли (восстановление г/изоляционного покрытия) | 12,0 | ФКР |
| 4 | Ремонт лифтов | 0,7 | ФКР |
| 5 | Модернизация системы отопления | 0,7 | ФКР |
| 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | 0,4 | ФКР |
| 7 | Ремонт подъездных входных групп и помещений 1 эт. При наличии средств на р/с). | 3,0 | р/счет |
| 8 | Ремонт системы п/пожарной автоматики и дымоудаления. | 13,0 | р/счет |
|  | Всего: | 37,7 |  |

В план включены	первоочередные по актуальности работы, требующие значительных затрат. При этом, надо понимать, что финансирование за счет фонда кап ремонта (ФКР) предусмотрено законом не для всех видов работ и лишь при условии не менее 2/3 голосов «ЗА» при голосовании по данному вопросу на общем собрании собственников помещений (не путать с ОС ЧТ!).

Если не хватит даже 1 голоса (= кв. метру площади), то финансирование из ФКР будет невозможно. Планы работ придется сокращать до суммы, запланированной на текущий ремонт в смете – 8,4 млн. р (ремонт ИС + ППА + м/провод).

Затраты на текущую эксплуатацию (договоры подряда, материалы, з/плата и пр., включая текущий ремонт – 8,4 млн.р) запланированы в сумме 30,3 млн.р (см. смету на сайте https://tsj8dom.ru/about/docs ), исходя из опыта последних месяцев 2023 г.

Экономия по исполнению сметы, непредвиденные расходы и доход от аренды (провайдеры, реклама и пр.) могут составить в сумме до 0,3 млн. р. Это даже не покроет сумм текущих неплатежей собственников помещений, реально распорядится этими деньгами будет сложно.

Председатель собрания						Титов А.В.

Инициатор собрания						Хоруженко Г.В.